佛山市工程建设项目

区域评估实施细则

（2022年修订版）

2022年8月

为深入贯彻市委、市政府关于打造一流营商环境“一号改革工程”的重要指示精神，全面落实《构建佛山“益晒你”企业服务体系打造一流营商环境的行动方案（2022年度版）》，积极构建佛山“益晒你”企业服务体系，根据《广东省工程建设项目区域评估工作指引》（粤自然资源函〔2019〕1931号）、《关于印发广东省工程建设项目区域评估操作规程的函》（粤自然资源函〔2019〕2284号）、《佛山市自然资源局关于印发<佛山市工程建设项目区域评估实施方案（试行）>及<佛山市工程建设项目区域评估管理办法（试行）>的通知》（佛自然资通〔2019〕409号）以及《佛山市工业建设项目和高新技术项目“拿地即开工”审批制度改革实施方案》（佛府办函〔2020〕50号）等文件的工作要求，继续深入推进工程建设项目审批制度改革，全面实施“区域评估”改革，将申请后审批转为申请前服务、单个项目评估转为区域整体评估、企业付费转为政府买单。由政府统筹开展综合性区域评估，形成整体性、区域化评估结果，提供给进入该区域的建设项目共享使用，简化后续项目评估评价环节，进一步缩短项目审批时间，提高审批效率，推动实现“拿地即开工”、减轻用地单位负担、节约社会资源。

为进一步细化工程建设项目区域评估实施流程，保障区域评估工作顺利开展，制定本实施细则。

# 第一章  实施范围

第一条  区域评估实施范围。根据国土空间总体规划、区域发展规划、控制性详细规划（以下简称“控规”）、产业功能定位及实际发展情况，在佛山市全市域范围内大型工业园区、工业集聚区、集中连片储备用地和其他有条件区域内（以下简称“特定区域”），原则上全面实施区域评估。在规划开发建设前、规划进行重大调整或修订、尚未完成全部规划开发建设且未曾开展区域评估或评估结果已失效时，区域性开展项目所需前置性评估事项的评估工作。

第二条  多评合一实施范围。对拟供应但尚未开展区域评估范围的零散储备工业用地，在土地出让前，依据地块“土地资源和技术控制指标清单”要求，对项目所需前置性评估事项探索由政府土地储备部门组织完成相应评估工作。

# 第二章  职责分工及组织方式

第三条  牵头部门。各区人民政府应按照有利于区域评估工作开展的原则指定一个具备综合管理职能的部门为牵头部门，牵头开展区域评估的有关工作。

牵头部门应按照“谁管理，谁负责”的原则，统筹组织好辖区内区域评估编制组织部门的相关工作安排，基于“多规合一”管理平台，做好编制计划的协调、汇编，督促跟踪编制任务的落实，并定期收集、汇报相关工作的进展情况。

第四条  编制组织部门。各编制组织部门应承担工作职责范围内的区域评估编制计划的拟定，按法定程序申请项目预算资金，依法组织项目采购、成果评审和报批（含专家评审）、成果公示等工作。

第五条  行业主管部门。区域评估各事项所涉及的市级行业主管部门应依据《关于印发广东省工程建设项目区域评估操作规程的函》（粤自然资源函〔2019〕2284号）、部门行政管理及评估事项技术审查要求，结合本地实际，制定各事项区域评估工作技术指引性文件，明确各评估事项的评估工作程序（包括编制、审查区域评估报告的工作时限）、评估报告编制标准、评估机构资质要求、成果评审及审查（批）要点、成果有效期限、成果应用方式及效用（包括：对应行政审批环节的减免或简化措施（成果作为审批事项技术审查结果的）、对应申请事项申报材料的减免或简化措施（成果作为审批事项申请材料的））、例外清单（不适用于区域评估结果的特殊项目情形）、事中事后监管措施、评估机构监管措施等。在技术指引的基础上结合佛山市工程建设项目审批系统建设实际需要，重点针对成果应用方式及效用、例外清单等方面制定具体操作细则。

区域评估各事项所涉及的各级行业主管部门应依职协助区域确定评估事项，能做好评估过程指导，参与评估成果评审及审查（批）、备案等环节。

第六条  多项评估统筹组织编制。由统筹牵头部门按各工业园区、工业集聚区、集中连片储备用地和其他有条件区域应根据实际情况合理确定编制组织部门。对区级经济技术开发区、高新技术开发区、产业园区（或聚集区，含佛山高新技术产业开发区的一区五园）等有具体行政管理机构的功能片区，宜指定该片区管理机构为编制组织部门；对镇（街道）级以下产业园区（或聚集区），宜指定镇（街道）人民政府为辖区内产业园区（或聚集区）的编制组织部门；对集中连片储备用地和近期计划供应的产业用地的区域评估，宜指定土地储备部门为编制组织部门。

由编制组织部门对其辖区内（指区级园区行政管辖权、镇街行政管辖权）或国有资产管理权限内（指对收储土地的管理权限）的特定区域土地，根据功能片区划定范围或控制性详细规划规划范围，同时开展多项评估报告编制。已由行业主管部门独立组织编制的，可复用对应评估成果，无需重复评估。

土地出让前地块多评合一按多项评估统筹组织编制方式开展评估工作。

第七条  评估行业主管部门独立组织编制。由区域评估各事项所涉及的行业主管部门作为编制组织部门，负责对其行业职能管理范畴内的评估、评价事项，根据需要划定编制范围，开展行业内事项评估报告编制。已由多项评估统筹组织编制的，可复用对应评估成果，无需重复评估。

# 第三章  “多项评估统筹组织编制”的实施流程

第八条  确定评估范围。由编制组织部门确定开展区域评估的准确范围，并将区域信息及范围线上传至“多规合一”管理平台（区域信息表详见附件5）。

第九条  征询区域评估事项建议。由编制组织部门征询区域评估各事项所涉及的行业主管部门评估范围内适合开展的区域评估事项，各行业主管部门需在3个工作日内依职责根据相关规划、产业功能定位及实际发展情况，提出该区域是否适合开展该项区域评估的建议，并通过“多规合一”管理平台反馈至编制组织部门。

第十条  确定评估事项并启动区域评估工作。由编制组织部门负责汇总相关行业主管部门区域评估事项建议，结合本区域实际需要确定区域评估事项清单，并启动区域评估工作。

第十一条  组织开展区域评估工作。由编制组织部门负责委托第三方机构严格按照各事项所对应的区域评估工作技术指引性文件逐项或联合开展区域评估，科学编制区域评估报告。

区域评估各事项所涉及的行业主管部门应加强区域评估过程指导，配合提供有关资料。

第十二条  评估报告评审、审查（批）。区域评估报告编制完成后，按各项评估事项相应程序，报具审查权限的行业主管部门或特定评审机构评审、审查（批）。

具审查权限的行业主管部门或特定评审机构应依职责完成区域评估报告评审、审查（批）工作，出具评估结论，包括结论要求、适用范围或条件、适用时限等（区域评估结论要求详见附件6），严格把关区域评估报告质量。

评估报告经评审、审查（批）后，由编制组织部门负责将经批准的区域评估报告及评估结论上传至“多规合一”管理平台。

启动区域评估工作后，应在180天内，完成所确定的区域评估事项的评估报告编制、评审、审查（批）工作。评估报告编制、评审、审查（批）时限，法律法规、政策、行业规范另有规定的，从其规定。

第十三条  成果公示。各项区域评估完成后，由编制组织部门汇总形成区域评估成果，并抄送行业主管部门或相应的审批部门，进行统一管理并对外共享。

由编制组织部门拟定经脱密的信息公开稿，通过“多规合一”管理平台、佛山市工程建设项目审批管理系统、政府网站、政务服务大厅主动公开等方式，向区域内的建设主体、拟进驻的项目单位通报区域评估成果或告知获取成果的途径；区域评估结果供其免费使用。

# 第四章  “评估行业主管部门独立组织编制”的实施流程

第十四条  确定评估范围。由编制组织部门确定开展区域评估的准确范围，并将区域信息及范围线上传至“多规合一”管理平台（区域信息表详见附件5）。

第十五条  组织开展区域评估工作。由编制组织部门负责委托第三方机构严格按照各事项所对应的区域评估工作技术指引性文件逐项或联合开展区域评估，科学编制区域评估报告。

第十六条  评估报告评审、审查（批）。区域评估报告编制完成后，按各项评估事项相应程序，报具审查权限的行业主管部门或特定评审机构评审、审查（批）。

具审查权限的行业主管部门或特定评审机构应依职责完成区域评估报告评审、审查（批）工作，出具评估结论，包括结论要求、适用范围或条件、适用时限等（区域评估结论要求详见附件6），严格把关区域评估报告质量。

评估报告经评审、审查（批）后，由编制组织部门负责将经批准的区域评估报告及评估结论上传至“多规合一”管理平台。

启动区域评估工作后，原则上应在40个工作日内，完成所确定的区域评估事项的评估报告编制、评审、审查（批）工作。评估报告编制、评审、审查（批）时限，法律法规、政策、行业规范另有规定的，从其规定。

第十七条  成果公示。参照第十三条执行。

# 第五章  多评合一实施流程

第十八条  确定评估范围及事项。对拟供应但尚未开展区域评估范围的零散储备工业用地，在土地出让前，由编制组织部门在地块完成项目前期策划生成、编制好“土地资源和技术控制指标清单”后，将地块基础信息及范围线对接至“多规合一”管理平台区域评估模块，并补充相关必要信息（地块信息表详见附件5）。

其中，拟开展的评估事项根据地块“土地资源和技术控制指标清单”中“评估评价清单”相关要求确定。

第十九条  组织开展区域评估工作、评估报告评审、审查（批）。由政府土地储备部门作为编制组织部门，参照“多项评估统筹组织编制”的相应实施流程。

第二十条  成果移交与共享复用。各项评估完成后，由政府土地储备部门汇总形成多评合一成果，进行统一管理，在签订土地出让合同时一并提供给竞买人使用，并上传“多规合一”管理平台以供市一体化政务服务系统作为相应事项的申请材料共享复用。

# 第六章  成果应用

第二十一条  对于进入该区域的项目，在编制“土地资源和技术控制指标清单”时，行业主管部门应对比评估结论与项目情况，明确该项目是否适用区域评估结论。（区域评估成果应用表详见附件7）

第二十二条  对于进入该区域、符合区域评估结论适用范围的项目，由行业主管部门将评估结论纳入“土地资源和技术控制指标清单”，提出相关建设要求。相关行业主管部门原则上应直接采用该区域评估结论，不再要求项目单位对单个项目进行重复评估。符合条件的项目可免于办理相应的审批事项，相关行政审批相关环节及申请材料予以简化（涉及的审批事项详见附件2），具体实施细则由各行业主管部门制定。

第二十三条  对于进入该区域、部分符合区域评估结论适用范围的项目，行业主管部门在编制“土地资源和技术控制指标清单”时，应将适用部分纳入“土地资源和技术控制指标清单”，明确不适用部分的补充完善要求。后续由项目单位负责补充完善相关工作。符合条件的项目相应的审批事项可实行告知承诺制，相关行政审批相关环节及申请材料予以简化（涉及的审批事项详见附件2），具体实施细则由各行业主管部门制定。

第二十四条  对于进入该区域、但不符合区域评估结论适用范围的项目，不能直接采用其区域评估结果,由行业主管部门在编制“土地资源和技术控制指标清单”时提出单独评估要求，由项目单位依法依规对单个项目开展评估评价工作。

第二十五条  实施多评合一的项目，竞买人无需开展涉及的评估事项的评估工作。该项目免于办理相应的审批事项，相关行政审批相关环节及申请材料予以简化（涉及的审批事项详见附件2）。

# 第七章  事项及要求

第二十六条  特定区域可根据相关规划、产业功能定位及实际发展情况，根据实际情况选择部分评估事项作为本区域开展“区域评估”的具体事项，鼓励各特定区域进行全域全事项评估。

第二十七条  区域评估事项包括但不限于以下15个事项：区域压覆重要矿产资源评估、区域环境影响评价、区域节能评估、区域地质灾害危险性评估、区域地震安全性评价、区域气候可行性论证、区域洪水影响评估、区域水资源论证评估、区域水土保持评估、区域文物考古调查勘探评估、区域雷电灾害风险评估、区域交通影响评价、区域社会稳定风险评估、区域节地评价。（各事项涉及的主管部门，适宜开展评估时间，评估结果适用对象，评估成果有效期，工作要求，工作流程，成果评审、审查（批）要求和依据文件详见附件1）。

鼓励实施“多评合一”的项目积极探索将建设项目排污评估等其他建设项目评估评价事项作为前置评估事项。

第二十八条  区域评估实施前，已依法依规单独开展且尚处于有效期内的评估评价事项，经所属行业主管部门同意，其评估结果仍继续有效。区域评估实施后，评估结果超过有效期的或经所属行业主管部门认定为失效的，应由编制组织部门重新组织评估。

# 第八章  监管及保障措施

第二十九条  加强工作监督检查。将区域评估工作纳入，通过工程建设项目审批效能监督系统进行效能监督和跟踪评价，定期发布工作专报，督促有关部门推进工作开展，对工作滞后的予以通报批评，确保改革顺利推进。

第三十条  加强评估事中事后监管。行业主管部门按“谁主管，谁监管”原则，制定与区域评估相适应的监管措施，依职责加强事前服务、事中跟踪、事后评价的全过程动态监管，创新监管方式，落实监管责任，定期核查项目建设、运营是否符合约定的标准和设计要求，确保开展“区域评估”后监管不放松、不缺位，相关工作标准不降低。

第三十一条  落实经费保障。鼓励各级政府及其职能部门通过多种途径筹集区域评估专项报告的编制经费。由各级政府及其职能部门组织开展的区域评估可通过专项工作经费方式纳入财政预算进行筹集。由各级土地储备部门组织开展的区域评估或综合评估可通过纳入土地出让的前期整备等工作费用进行申请筹集。

第三十二条  建立专人联络机制。各区牵头部门、编制组织部门和行业主管部门应明确一名联络人，报市自然资源局作为配置多规合一平台权责部门的依据。联络人专职负责督办并跟踪反馈本部门职责范围内区域评估相关工作。

第三十三条  建立工作协调机制。各区牵头部门、编制组织部门和行业主管部门应各司其职，加强信息共享、工作协同与沟通。区域评估工作开展过程中如遇疑难问题，由各区牵头部门及时协调解决。

第三十四条  建立定期报送机制。各区牵头部门应定期统筹整理区域评估工作进展情况，于每月30日前将本月的进展情况报送市自然资源局并抄送市工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室。

# 附件1：区域评估主要事项

| 序号 | 评估评价事项名称 | 主管部门 | 适宜开展评估时间 | 评估结果适用对象 | 评估成果有效期 | 工作要求 | 工作流程 | 依据文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域压覆重要矿产资源评估 | 自然资源部门 | 在特定区域规划开发建设前、规划进行重大调整或修订、尚未完成全部规划开发建设且未曾开展区域评估或评估结果已失效时。 | 特定区域内的房屋建筑和城市基础设施等工程建设项目 | 2年 | 根据区域压覆已查明（登记入库上表矿区）的34种重要矿产、广东省优势矿产、广东省紧缺矿产分布情况，实施区域压覆重要矿产资源评估，编制区域性压覆重要矿产资源储量评估报告。 | 1.编制组织部门向所在区域的自然资源分局查询压覆重要矿产资源情况，根据查询情况决定是否开展评估 2.编制组织部门组织编制或委托评估资质单位编制区域压覆重要矿产资源评估报告 3.编制组织部门将评估报告送交省评审中心评审 4.编制组织部门将评估报告送交广东省国土资源档案馆归档,取得资料汇交凭证 5.编制组织部门将压覆重要矿产资源的材料报送有权审批的自然资源管理部门予以合规性审查 | 《佛山市工程建设项目区域压覆重要矿产资源评估操作指引（试行）》 |
| 2 | 区域环境影响评价 | 生态环境部门 | 在特定区域规划开发建设前、规划进行重大调整或修订、尚未完成全部规划开发建设且未曾开展区域评估或评估结果已失效时。 | 省级以上的工业园区、经济开发区、产业园区、工业集聚区、高新技术开发区、科技创新区、特色小镇、保税区等省级特定区域，或申请改革试点的省级以下特定区域的项目。 | 5年。 | 参照 《规划环境影响评价技术导则 总纲》（ HJ130-2019）的编制要求，对区域资源环境承载力分析、不良环境影响的分析及预测，编制区域性环境影响评价报告，明确污染物排放及环境资源利用控制目标，提出预防或减轻不良环境影响的对策、措施以及规划方案的优化调整建议，制定区域环境准入例外清单。 | 1.编制组织部门组织编制区域环境影响评价报告 2.编制组织部门将评估报告报具审查权限的生态环境部门审查 3.生态环境部门对评估报告进行备案 | 《佛山市深化环境影响评价审批制度改革实施细则（试行）》 |
| 3 | 区域节能评估 | 发展和改革部门 | 在特定区域规划开发建设前、规划进行重大调整或修订、尚未完成全部规划开发建设且未曾开展区域评估或评估结果已失效时。 | 全市域范围内地理空间确定、产业定位清晰、能源“双控”目标落实、监管能力保证的经济技术开发区、高新技术开发区、产业园区（或聚集区）及其他有条件区域内建设项目。 | 有效期为2年，可结合区域经济社会发展规划期适当延长，原则上不超过5年。 | 进行区域概况、产业现状、布局及发展分析，编制区域性节能评估报告，明确一个时期内项目的节能标准、能源消费量、能源消费结构、能源效率和煤炭消费总量等控制目标，提出提高区域能源利用效率、降低能源消费的对策措施。 | 1.编制组织部门委托评估资质单位编制区域节能报告 2.编制组织部门委托评估资质单位组织评审 3.编制组织部门将评估报告报市级节能主管部门审查 4.编制组织部门将评估报告报市级节能主管部门备案 | 《佛山市区域节能评估实施细则（征求意见稿）》 |
| 4 | 区域地质灾害危险性评估 | 自然资源部门 | 在特定区域规划开发建设前、地质环境条件或规划发生重大变化或调整、尚未完成全部规划开发建设且未曾开展区域评估或评估结果已失效时。 | 区域地质灾害危险性评估例外清单，位于佛山市地质灾害易发区的全市经济技术开发区、高新技术开发区、产业园区（或聚集区）等功能片区区域内（以下简称特定区域）的相关项目。 | 原则上与区域规划期一致。 | 委托具有甲级地质灾害危险性评估资质的单位进行区域地质灾害危险性评估，分析论证区域内各种地质灾害的危险性，编制区域性地质灾害危险性评估报告，提出防治地质灾害的措施和建议，并做出区域建设场地适宜性评价结论。 | 1.编制组织部门委托具有甲级地质灾害危险性评估资质的单位进行区域地质灾害危险性评估 2.编制组织部门将评估报告送交省地灾协会评审 3.编制组织部门将评估报告及评审结果抄送自然资源部门 | 《佛山市工程建设项目区域地质灾害危险性评估操作指引（试行）》 |
| 5 | 区域地震安全性评价 | 地震部门 | 在特定区域规划开发建设前、尚未完成全部规划开发建设且未曾开展区域评估或评估结果已失效时。 | 例外清单之外，法律法规规定需要开展地震安全性评价的房屋建筑和城市基础设施等工程项目。 | 10年 | 委托具有技术能力和评估经验的第三方机构进行区域地震安全性评价，进行区域主要断层活动性鉴定、地震危险性分析、地震动参数评价和地震地质灾害初步评价，编制区域性地震安全性评价报告，提出区域抗震设防措施。 | 1.编制组织部门委托评估资质单位进行区域地震区域评估 2.编制组织部门将评估报告送由广东省地震局组织评审，如需要中国地震局评审，由广东省地震局负责报送 3. 编制组织部门将评估报告及评审结果抄送所在地市区地震部门 | 《佛山市区域地震安全性评价工作指引》 |
| 6 | 区域气候可行性论证 | 气象部门 | 在特定区域规划开发建设前、规划进行重大调整或修订、尚未完成全部规划开发建设且未曾开展区域评估或评估结果已失效时。 | 特定区域区与气候条件密切相关的下列规划和建设项目。 | 10年 | 委托具有技术能力和评估经验的第三方机构进行区域气候可行性论证，进行区域气候背景分析、高影响天气分析，编制区域性气候可行性论证报告，提出区域气象灾害防御措施及建议。 | 1.编制组织部门委托评估能力单位进行区域性气候可行性论证评估（现场踏勘、资料收集及报告编制） 2.编制组织部门组织专家评审 3.编制组织部门将论证成果提交市级气候主管机构 | 《佛山市区域性气候可行性论证评估技术导则（试行）》 |
| 7 | 区域洪水影响评估 | 水利部门 | 在特定区域内河道管理范围法定化后，规划开发建设前、规划进行重大调整或修订、尚未完成全部规划开发建设且未曾开展区域评估或评估结果已失效时。 | 特定区域内的江河、湖泊上建设的水工程，河道管理范围内建设的码头、管道等涉河建设项目，洪泛区、蓄滞洪区内建设的非防洪建设项目。但特定区域中建设项目属于：（一）交通、水利、能源等领域的重大涉水建设项目（二）水利部、珠江水利委员会负责审批的涉水建设项目（三）在险工险段内建设的涉水建设项目（四）需穿堤、破堤的涉水建设项目（五）需要报废（降等）的重要水利工程设施项目(五)河道管理范围内建设跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水、排水、公共休闲、景观等工程设施项目，其中一种时须依法依规实行单独评估。 | 5年 | 根据区域内涉及的河道管理范围情况，委托具有技术能力和评估经验的第三方机构进行区域洪水影响评估，分析区域内水域现状、水域总体布局、规划水面率、分阶段水面率等指标，编制区域性洪水影响评估报告，提出涉河、涉堤各类重要控制性指标、减轻或消除洪水影响的补救措施。 | 1.编制组织部门组织编制或委托评估资质单位进行区域洪水影响评估 2.编制组织部门将评估报告报具审查权限的水利部门审查 | 《中华人民共和国防洪法》 |
| 8 | 区域水资源论证评估 | 水利部门 | 在特定区域规划开发建设前、水资源基础条件或规划发生重大变化或调整、尚未完成全部规划开发建设且未曾开展区域评估或评估结果已失效时。 | 国民经济和社会发展相关工业、农业、能源等需要进行水资源配置的相关规划。对于直接从江河、湖泊或地下取水并需申请取水许可证的新建、改建、扩建的建设项目。 | 5年 | 委托具有技术能力和评估经验的第三方机构进行区域水资源条件及水资源开发利用现状分析、区域节水评估、取用水与流域（区域）用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污相符性等分析，编制区域性水资源论证评估报告，明确区域用水总量控制目标、行业耗水标准，提出区域预防或者减轻不良影响的水资源节约、保护和管理对策与措施及特定区域相关优化调整的建议。 | 1.编制组织部门组织编制或委托评估资质单位进行区域水资源论证评估 2.编制组织部门将评估报告报具审查权限的水利部门审查 3.编制组织部门将评估报告报省级水行政主管部门备案 | 《水利部关于进一步加强水资源论证工作的意见》（水资管〔2020〕225 号） |
| 9 | 区域水土保持评估 | 水利部门 | 依据控制性详细规划统一编制区域水土保持评估报告书，在区域场地平整（五通一平）前编制完成区域水土保持评估报告书；分期开发建设的特定区域，可相应分期编报区域水土保持评估报告书；若评估区域的地点、规模发生重大改变以及出现重大规划调整的，应重新进行评估。 | 要求审批水土保持方案的生产建设项目佛山辖区内实行水土保持区域评估制度的各自由贸易试验区、各类开发区、产业园区、和其他有条件开展区域评估工作的区域。但特定区域中生产建设项目属于：（一）交通、水利、能源等领域的重大工程及特殊工程；（二）国家负责审批水土保持方案的生产建设项目；（三）挖、填土石方总量在二十万立方米以上且占地面积在20公顷以上项目；（四）涉及到在饮用水水源保护区、泥石流易发区和崩岗、滑坡危险区及自然保护地的工程建设项目中一种的项目，须依法依规实行单独评估。 | 5年 | 委托具有技术能力和评估经验的第三方机构进行区域水土保持评估，编制区域性水土保持评估报告，明确水土流失防治目标及标准、水土保持监测标准、防治范围，提出区域水土流失防治措施。 | 1.编制组织部门组织编制或委托评估资质单位进行区域水土保持评估 2.编制组织部门将评估报告报具审查权限的水利部门审查 3.水利部门组织审查或者委托有关机构对评估报告进行技术评审 | 《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》（水利部令第5号） |
| 10 | 区域文物考古调查勘探评估 | 文广旅体部门 | 在特定区域规划开发建设前、规划进行重大调整或修订、尚未完成全部规划开发建设且未曾开展区域评估或评估结果已失效时。 | 除大型基本建设工程、不可移动文物的保护范围及建设控制地带内、文物埋藏区、历史文化名镇和传统村落核心保护区以外的基础设施等工程建设项目（不包括特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程）。 | 长期 | 委托具有文物考古发掘资质、具备技术能力及评估经验的第三方机构进行区域文物考古调查勘探，发现、确认和研究文化遗存，编制文物考古调查勘探评估报告，提出地下文物保护措施。 | 1.编制组织部门组织编制或委托评估资质单位编制区域区域文物考古调查勘探评估报告 2.编制组织部门将评估报告报具审查权限的文广旅体部门审核 3.编制组织部门将评估报告报省文物行政部门备案 | 《中华人民共和国文物保护法》 |
| 11 | 区域雷电灾害风险评估 | 气象部门 | 在特定区域规划开发建设前、规划进行重大调整或修订、尚未完成全部规划开发建设且未曾开展区域评估或评估结果已失效时。 | 区域内雷电可能造成社会生产和人民生活的致灾影响的工程建设项目。 | 5年 | 针对特定的区域，依据雷电发生频率、强度、时空分布特征以及国家有关防雷安全法律、法规、标准，运用定量和定性的方法，对该区域内雷电可能造成社会生产和人民生活的致灾影响做出的整体性、区域化评估。区域评估编制组织部门委托具有技术能力和评估经验的第三方机构进行区域大气雷电环境、区域内及周边历史雷电灾害情况分析、区域雷电灾害风险综合评估，编制区域性雷电灾害风险评估报告，提出防御和减轻雷电灾害的对策、措施和建议。 | 1.编制组织部门委托评估能力单位编制区域雷电灾害风险评估报告（现场踏勘、资料收集及报告编制） 2.编制组织部门组织专家评审 3.编制组织部门将评估成果提交市级气候主管机构 | 《广东省区域雷电灾害风险评估技术导则（实行）》 |
| 12 | 区域交通影响评价 | 交通部门、自然资源部门 | 组织编制城乡规划时同步组织。 | 有要求开展交通影响评价的建设项目。 | 原则上与区域规划期一致 | 委托具有技术能力和评估经验的第三方机构进行区域交通影响评价，对城乡规划和建设项目实施后可能造成的交通影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良交通影响的交通设计、交通管理方案和措施。。 | 1.编制组织部门组织编制区域交通影响评价报告 2.编制组织部门组织第三方机构或专家评审 3.编制组织部门将评估报告报具审查权限的交通部门、自然资源部门审查 | 《佛山交通影响评价实施管理细则》 |
| 13 | 区域社会稳定风险评估 | 发改部门 | 在特定区域规划开发建设前、规划进行重大调整或修订、尚未完成全部规划开发建设且未曾开展区域评估或评估结果已失效时。 | 项目建设过程可能会产生社会稳定风险的工程建设项目。 | 无 | 委托具有技术能力和评估经验的第三方机构进行区域社会稳定风险评估，对重大事项实施可能发生群众集体上访或群体性事件、影响社会稳定等情况进行先期预测研判、先期预防化解，最大限度减少不稳定因素，以确保政策和项目的顺利实施。 | 1.编制组织部门组织编制或委托评估资质单位编制社会稳定风险评估报告 2.编制组织部门组织评审 3.编制组织部门将评估报告报具审查权限的发改部门审查和备案 | 《广东省发展改革委重大项目社会稳定风险评估暂行办法》粤发改重点（2012）1095号 |
| 14 | 区域节地评价 | 自然资源部门 | 在特定区域规划开发建设前、规划进行重大调整或修订、尚未完成全部规划开发建设且未曾开展区域评估或评估结果已失效时。 | 1.因安全生产、地形地貌、工艺技术等有特殊要求，确需突破土地使用标准确定的规模和功能分区的建设项目。 2.国家和地方尚未颁布土地使用标准和建设标准的建设项目。 | 无 | 节地评价应坚持定性与定量相结合，重点开展用地合规性、规划布局合理性、用地规模合理性、主要工程技术措施的科学性和先进性分析。 | 1.编制组织部门组织编制节地评价报告 2.由地级以上市自然资源部门将节地评价报告提交省自然资源厅 3.省自然资源厅组织专家评审 | 1.《自然资源部办公厅关于规范开展建设项目节地评价工作的通知》（自然资办发〔2021〕14号）2.《关于进一步规范和优化省级建设项目节地评价工作审查流程的通知》（粤自然资利用〔2021〕1474号） |
| 15 | 区域树木调查评估 | 城管部门（城市树木）、绿委办（古树名木） | 在特定区域规划开发建设前、规划进行重大调整或修订、尚未完成全部规划开发建设且未曾开展区域评估或评估结果已失效时。 | 涉及砍伐迁移城市树木、古树名木、老树等的工程建设项目。 | 无 | 调查区域范围内的现状城市树木、古树名木、老树等资源情况，落实“保护优先”原则，明确树木的保护措施，对拟迁移砍伐的树木进行必要性分析，确保最大限度保护和避让树木。 | 1.编制组织部门组织编制树木调查评估报告 2.编制组织部门将评估报告报行业主管部门组织评审,视情况组织专家论证及征求当地居民意见 | 1.《城市绿化条例》（2017年修订） 2.《广东省城市绿化条例》（2014年修正） 3.《广东省绿化委员会关于进一步加强城市建设中迁移砍伐树木管理工作的通知》（粤绿函〔2021〕1号） 4.《广东省林业局关于进一步加强古树名木保护管理工作的通知》（粤林函〔2021〕317号） 5.《佛山市古树名木保护管理办法》 |

# 附件2：评估事项与审批事项对照表

| 序号 | 区域评估事项 | 审批事项 | 简化程序或申报材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域压覆重要矿产资源评估 | 建设项目压覆重要矿产资源审批 | 免于办理/实行告知承诺制 |
| 2 | 区域环境影响评价 | 建设项目环境影响评价文件审批 | 实行告知承诺制/降低环评等级 |
| 3 | 区域节能评估 | 固定资产投资项目节能审查 | 免于办理/实行告知承诺制 |
| 4 | 区域地质灾害危险性评估 | 地质灾害危险性评估 | 免于办理/实行告知承诺制 |
| 5 | 区域地震安全性评价 | 大中型建设工程初步设计审查 | 审批相关环节及申请材料简化 |
|  |  | 超限高层建筑工程抗震设防审批 | 审批相关环节及申请材料简化 |
|  |  | 地震安全性评价 | 免于办理/实行告知承诺制 |
| 6 | 区域气候可行性论证 | 规划或者建设项目可行性研究报告的审查 | 审批相关环节及申请材料简化 |
| 7 | 区域洪水影响评估 | 水利工程管理和保护范围内新建、扩建、改建的工程建设项目方案审批 | 审批相关环节及申请材料简化 |
|  |  | 洪水影响评价审批 | 免于办理/实行告知承诺制 |
| 8 | 区域水资源论证评估 | 取水许可审批 | 审批相关环节及申请材料简化 |
| 9 | 区域水土保持评估 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 免于办理/实行告知承诺制 |
| 10 | 区域文物考古调查勘探评估 | 建设项目选址意见书核发 | 审批相关环节及申请材料简化 |
|  |  | 建设工程文物保护和考古许可 | 审批相关环节及申请材料简化 |
| 11 | 区域雷电灾害风险评估 | 雷电防护装置设计审核 | 审批相关环节及申请材料简化 |
|  |  | 雷电防护装置竣工验收 | 审批相关环节及申请材料简化 |
| 12 | 区域交通影响评价 | 市政设施建设类审批 | 审批相关环节及申请材料简化 |
|  |  | 规划项目交通影响评价审查、建设项目交通影响评价审查 | 审批相关环节及申请材料简化 |
|  |  | 公路建设项目设计审批 | 审批相关环节及申请材料简化 |
|  |  | 公路工程施工许可 | 审批相关环节及申请材料简化 |
|  |  | 公路建设项目竣工验收 | 审批相关环节及申请材料简化 |
| 13 | 区域社会稳定风险评估 | 政府投资项目审批（可行性研究报告） | 审批相关环节及申请材料简化 |
|  |  | 企业投资项目核准 | 审批相关环节及申请材料简化 |
| 14 | 区域节地评价 | 建设项目用地预审和建设用地审查报批的重要依据 | 审批相关环节及申请材料简化 |
| 15 | 区域树木调查评估 | 砍伐、迁移城市树木许可 | 申请材料简化 |

# 附件3：区域评估实施流程图

# 附件4：多评合一实施流程图

# 附件5：区域/地块信息表单

| 区域/地块名称 |  |
| --- | --- |
| 覆盖面积 | （需上传*.shp或*.dwg文件、佛山2000坐标系的范围线，由平台通过区域评估范围线自动获取） |
| 所在地 |  |
| 牵头部门 | 部门全称 |  |
|  | 联系人 |  |
|  | 联系方式 |  |
| 编制组织部门 | 部门全称 |  |
|  | 联系人 |  |
|  | 联系方式 |  |
| 拟开展的评估事项 | 通过平台勾选 |
| 计划完成时间 |  |
| 预算金额 |  |

# 附件6：区域评估结论表单

| 区域评估事项名称 | （区域名称）——（评估事项名称） |
| --- | --- |
| 编制单位 | 单位名称 | (提供区域评估报告编制单位的全称) |
|  | 联系人 |  |
|  | 联系方式 |  |
| 评审、审查（批）单位 | 单位名称 | (提供区域评估报告的评审、审查（批）的行业主管部门或评审机构全称) |
|  | 联系人 |  |
|  | 联系方式 |  |
| 评审、审查（批）时间 | （提供区域评估报告经评审、审查（批）通过或批准的时间） |
| 评估结论 | （逐条表述区域评估结论的内容，包括：符合性情况、后续工作要求、措施、建议等。内容较多时，可概述要点，并以附件形式上传加盖评审、审查（批）单位公章的评估结论扫描文件。） |
| 评估结论适用范围 | （表述区域评估结论的使用范围或条件） |
| 评估结论适用时限 | 截止****年**月**日 |
| 其他说明 |  |

# 附件7：区域评估成果应用表单

| 评估结论适用性 | □完全适用 □部分适用 □不适用 |
| --- | --- |
| 建设项目评估评价工作要求 | □不再重复评估，无需办理___________________________________审批事项，___________________________________行政审批相关环节及申请材料予以简化。 □___________________________________审批事项实行告知承诺制，___________________________________行政审批相关环节及申请材料予以简化。 □需单独开展评估。 |

# Footnotes

进入该区域：项目范围被包含于区域评估范围内，项目范围部分压占区域评估范围除外。