佛山市国土规划局2012年上半年主要工作情况和

下半年工作计划

2012年上半年，佛山市国土规划局以提升城市品质为目标，以城市升级为载体，以“保发展、保红线”为主题，以“加快转型升级、建设幸福佛山”为核心任务，认真履行国土规划管理职责，统筹做好保护资源与服务发展工作，扎实推进节约集约用地试点建设，为我市科学发展、和谐发展、率先发展提供保障和服务。

一、科学规划，全力提升城市品位

（一）深化规划前瞻性研究。

1.总体规划层面。组织编制《佛山市城市总体规划编制体系研究》，提出多个体系方案并择优推荐。开展新一轮《佛山市城市总体规划》的编制工作，形成了纲要阶段成果，正征求相关部门意见。组织编制了《佛山市城乡规划和土地规划“一张图”技术规范体系》，以建立基于可持续发展的城乡规划和土地利用规划共用的一体化数字化平台。

2.专项规划层面。《佛山市交通白皮书》进入文本审编阶段，待征求意见后报批。组织开展年度的交通模型维护与交通年报编制工作。组织编制《佛山市城市道路网规划》，开展《大型居住区配建公交场站的政策研究》前期策划工作。统筹协调《佛山市电网近期建设规划》、《佛山市地下管线勘测成果数据建设（佛山新城北片区）》，积极推进《佛山西站综合交通枢纽工程前期工作方案》。完成2012年矿业权出让计划，已通过省厅审查，现正向社会公示。

3.产业规划层面。围绕城市升级三年行动计划，组织并完成了《城市中心区概念规划》、《佛山市新城市中轴线规划研究》、《佛山建设低碳城市规划》、《佛山市中心区特色步行街区规划研究》、《佛山市“2+5”组团产业空间演变研究》，加快规划建设核心区佛山城市中轴线，充分发挥组团中心的引领和带动作用。

4.专题研究层面。正在抓紧推进《佛山市控制性详细规划编制单元划分》、《佛山市城乡气候改善与宜居城市优化研究与指引》、《佛山市城乡气候改善环境影响评价专题研究》、《汾江河(佛山水道)沿线用地控制性详细规划中山公园FJC06-03地块局部调整》等项目研究。

（二）加强控制性详细规划管理。为进一步加强控制性详细规划管理，组织编制了《佛山市控制性详细规划管理工作规程》、《佛山市控制性详细规划编制成果技术准则》、《佛山市控制性详细规划电子数据成果标准》等管理文件，现正征求各区政府意见。先后审查了《南庄镇同济西路（规划）南侧地块规划条件》、《佛山市张槎街道中心区东、西片控制性详细规划局部调整》等7个控规阶段成果，并按程序报批。基于政府换届，对新一届城市规划委员会成员进行了调整。

（三）深入推进广佛同城化。加强与广州、肇庆等周边城市规划部门的衔接，共同推进广佛同城化和广佛肇经济圈建设的相关规划工作。推进五沙、花都空港两个片区的同城整合规划编制工作；完成了《广佛同城化规划机制研究》、《跨界地区城市规划编制研究》等项目研究，并已上报广佛两市市长联席会议办公室。

二、加强保障，确保社会经济发展

（一）科学供地，加强监管。

1.出台并实施《印发佛山市2012年度国有建设用地供应计划的通知》，全年我市计划供应土地2221.654公顷（四区及佛山新城）。截止至5月31日，全市出让一级市场土地共85宗，合共440.62公顷，合同出让价款1204210万元，其中，经营性房地产用地供应148.36公顷，出让收入1064415万元。

2.加强批后监管工作，组织开展全市（除顺德区）范围的国有建设用地使用权批后监管专项检查：2009年至2011年经政府批准的建设用地面积共2763.0753公顷，其中新增建设用地面积2672.9879公顷；完成征地面积为2366.6675公顷，批后征地率为100%；征地后供地面积为1897.936公顷，供地率为68.65%；实际开发利用面积为2071.9129公顷，土地开发利用率63.86%。

3. 制定“服务企业暖春活动”工作方案，成立专门机构，对牵头负责的企业共27家（不含顺德区），截止6月30日，已解决用地问题的企业6家，其中禅城区1家，南海区2家，高明区2家，三水1家。

（二）确保项目落地，保障经济发展。

1.用地报批情况。上半年，我市上报省厅审批的批次（项目）建设用地共40宗，用地总面积为660.7639公顷，其中新增建设用地592.1426公顷、农用地520.9436公顷、耕地196.0559公顷。国务院和省政府已批复的批次项目有21个，批准用地总面积为688.8391公顷，其中新增建设用地573.4759公顷、农用地539.9943公顷、耕地189.8923公顷。

2.新增指标主要用于重点建设项目。已批准的建设用地中属于国家或省重点建设项目有：国道主干线广州绕城公路九江至小塘段项目、广明高速公路陈村至西樵段项目、广三高速扩建工程等。市政府已批复的农用地转用共22宗，批准用地总面积为86.1193公顷，其中农用地43.8547公顷，耕地15.1867公顷，已批准的用地中包括：禅西大道二期留用地、佛塑杜邦项目、九江龙舟基地项目等。

3.重点保障安居工程用地。2012年保障性安居工程用地计划供应量为15.918公顷（四区及新城），根据省下达任务要求拟建设7500套保障性住房，截止至6月30日，我市四区保障性安居工程用地已落实供应17.2556公顷。

（三）探索推进TOD开发模式。佛肇城际轨道交通三水站已列入省市合作TOD综合开发站场第一批项目外，经省政府列入首批“站场+社区”示范站场的还有广佛环线张槎站、陈村站。为了加快推进轨道交通站点周边的TOD开发工作，多次组织召开座谈研讨会，开展周边用地的规划设计深化工作，并拟定综合开发前期工作方案报市政府审批，加强与港铁公司的沟通和洽谈。

（四）加快土地确权推进步伐。制定农村集体土地所有权登记发证工作的倒逼计划，落实专项经费，加强协调，截止2012年6月底，我市核界开展率为100%，核界完成率为95.75%。农村集体建设用地使用权累计登记发证32733宗，发证率92.53%，宅基地使用权累计登记发证696935宗，发证率96.2%。2011年度土地变更调查工作同步展开，调查成果已于2012年3月通过省国土厅检查，并进入国家年度变更数据库。

（五）抓实土地储备工作。对市属国有企业土地、原市属行政事业单位搬迁后腾空土地进行清理和储备。目前，土地储备存量为1969.37亩；佛山新城建设用地储备存量5906.21亩；市、区联动储备土地5461亩。

三、创新手段，促进城市发展转型

（一）深入探索推进“三旧”改造。继续建立和完善“三旧”改造管理制度，规范管理改造地块，项目推进整体有序。2012年上半年新增项目39个，占地7482亩，投入资金385490万元。

1.制订实施《关于加快推进“三旧”改造促进城市升级工作的意见》，从四个方面对我市今后一段时期内“三旧”改造提出了新的工作任务，重点在旧厂房改造控制比例、奖励标准、收益分成、完善历史用地办理、公益性用地比例等方面提出了新的控制要求。

2.正在制订《佛山市“三旧”改造完善历史用地手续操作办法》。据统计，我市“三旧”改造共需完善手续的历史用地达8.9万亩，须在2012年12月31日前完成。在学习借鉴广州、深圳等城市实践经验的基础上，正在制订《佛山市“三旧”改造完善历史用地手续操作办法》，拟从办理时限、分类办理类型、材料组织、工作流程等方面进行规范。

3.进行标图建库动态管理。已基本建立三旧改造“标图建库”系统，并形成了每年6月、12月定期动态调整机制。目前，纳入“三旧”改造地块图斑共5542宗，总用地面积44.66万亩。

（二）加快城市升级步伐。

1.计划基本情况。通过多次征求各区政府和市直有关部门的意见，确定了103个重点项目，共分4大类：组团中心提升工程，交通基础设施工程，绿化和景观提升工程，环境整治工程。2012年2月8日，市政府印发了《佛山市城市升级三年行动计划》（佛府[2012]1号）。103年项目中，重点项目53项，主要包括：特色步行街区（7项），城市滨河景观工程（6项），生态景观林带（4项），城市中轴线项目（14项），组团中心提升项目（2项），政府专项工作（3项），重要交通项目（16项），市级财政直接承担的其他项目（1项）；其他项目（50项），主要包括：组团中心提升工程（7项），绿化和景观提升工程专责小组（37项），环境整治工程专责小组（共6项）。

# 2.主要工作情况。市政府、各区和佛山新城都成立了城市升级三年行动计划领导小组办公室，市纪委成立了城市升级督查小组。2012年上半年，市升级办组织制定了《佛山市城市升级三年行动计划工作方案》、《考核办法》、《宣传工作方案》、《项目实施方案制定要求》、《项目实施情况报送要求》等工作文件，具体明确城市升级三年行动计划各工作机构工作内容和工作职责，项目方案制定、审核和协调，项目建设统筹、协调，项目实施情况报送，督查考核，以及工作例会、简报编制制度等内容，以确保规划、资金、土地、时间进度和责任单位“五落实”。各升级办也相应制定和细化了上述制度和办法。

# 3.项目进展情况。截止6月底，103个项目，已完工1个，开工62个，启动30个，未实质性启动10个。据此，已开工（含完工、开工）共63个，开工率约为61.2%；已启动（含完工、开工、启动）共93个，启动率约为90.3%。其中，今年需完成的16个项目，已完工1个，已开工１２个，已启动３个，开工率（含完工、开工）为８１.3%，启动率（含完工、开工、启动）为100%。

（三）加强“紫线”和“绿线”的管理。

1.抓好历史文化名城、名镇、名村的保护工作，加强“紫线”管理。完成了优秀历史建筑保护规划的阶段性成果。启动了佛山市历史文化名城专题图管理项目，建立历史文化保护专题图库，初步选定了具备历史文化名村条件的传统村落名录。组织开展《岭南近现代建筑》资料编辑工作，正在整理和编辑《岭南近现代建筑资料册（佛山）》成果。积极配合仁寿寺重建工作，组织编制了《佛山市禅城区仁寿寺及周边地区规划可行性研究报告》，初步拟定了仁寿寺重建的建设规模及周边街区开发改造的总体思路，确定了项目的主要推进方向。

2.抓好绿化规划和管理工作，加强“绿线”管理。完成了《佛山市区域绿地绿线图则》编制工作，划定全市重要的生态保护区、河川绿地、风景绿地、缓冲绿地及特殊绿地等，保护重要与敏感生态功能区，维护农田保护区、农田林网等绿色开敞空间。编制完成《佛山市公园绿地建设规划》最终成果。启动了佛山市绿道网建设规划管理平台及成果展示项目，建立和绿地规划监察管理相对接的管理平台，利用该平台全方位地展示绿地规划监察管理平台。启动了佛山市绿地专题图管理项目，对佛山市绿地专题数据进行空间坐标入库。

（四）推广应用地理空间框架（规划管理信息化）。地理空间框架建设成果通过国家验收后，完成了地理信息公共平台在各区（顺德区除外）的部署，并将成果先后服务于城管、房产、公安、国安、环保、应急等单位。同步开展城市规划管理三维互动指标核算及其电子报批系统的培训，参加培训总人数148人，通过考试取得证书人数91人，合格率为61%。

（五）稳步推进征地制度改革试点工作。选取了禅城区、南海区狮山镇、顺德区容桂街道、杏坛镇和龙江镇作为调研点，重点开展征地补偿、征地安置、房屋拆迁、留用地安置、社保安置、征地风险评估预警、征地纠纷处理等几方面的改革与探索。

四、夯实基础，创造和谐稳定环境

（一）严把公开交易关。进一步完善国有建设用地使用权公开出让行为，把好公开交易关，会同市行政服务中心于2012年1月16日建成了“佛山市国有建设用地使用权和矿业权网上挂牌交易系统”，并于1月19日首次实施了网上出让。截止至5月底，已通过网上交易系统成功出让国有建设用地使用权5宗。同时，配套印发实施《佛山市国有建设用地使用权和矿业权网上挂牌交易规则（试行）》。

（二）扎实推进测绘基础工作。完成天地图·佛山建设，实现与省节点、国家主节点的互联互通和协同服务，地图服务网站即将于近期上网为市民提供免费、快速的服务。完成测绘基准的整合与数据处理工作，开展国土、规划两套静态控制网的整合，实现控制网的“一张图”；五区核心建成区三维建模项目已基本完成数据采集工作。启动了国土资源涉密网建设，制定了国土资源涉密网建设方案。

（三）增强责任意识，积极预防地质灾害。颁布实施《佛山市2012年度地质灾害防治方案》。部署开展“一点一档”和“一隐患一方案”工作，规范地质灾害点“一点一档”建档管理。开展了地质灾害隐患风险排查和整改工作，制定“一隐患一方案”。对全市重要监测点进行了1008人次的专业巡查监测，开展突发性地质灾害应急调查7次；共发布1级预报预警11次，2 级预报预警12次，三级预报预警5次。

（四）狠抓制度建设。编制完成了《佛山市村镇规划管理技术规定》，实现从“管理标准统一”到“空间资源统一”的高度整合。印发实施《佛山市突发地质灾害应急预案》和《佛山市突发地质灾害群没群防员经费补助管理办法》，规范地质灾害防治管理工作。完善技术例会制度，规范管理技术例会工作。制定印发实施《佛山市土地登记岗位责任制》，实现以制度管理岗位和人员，确保土地登记依法依规。制定了《佛山市关于开展严厉打击非法勘查开采矿产资源行为清查整治行动的方案》，配合“三打两建”专项行动，严格落实“每周一报”制度。
    （五）加大违法用地查处力度。

1.严格土地卫片执法检查，落实土地执法共同责任制度，刚性执法，铁碗整治。实行“一地一方案”。符合报批条件的立即完善用地手续，属违法用地的坚决拆除并复耕复绿。截至5月8日，共拆除违法建筑物59900平方米、占地面积80亩，没收违法建筑物16393平方米、占地面积25亩，复耕土地面积19亩，复绿土地面积77亩，罚款金额468万元，非重点项目违法地块已完善用地手续110亩。

2.结合“三打两建”专项行动，对重点地区、重点矿种进行“地毯式”滚动排查，共查获4宗涉嫌非法勘查开采矿产资源案件。

3.加大土地动态巡查力度。落实巡查责任制，制定动态巡查量化考核标准。通过动态巡查，发现违法用地12宗，涉及土地面积3.34亩，其中耕地0.37亩。已发出责令停工通知书12份，制止12宗，挽回经济损失31万元。充分发挥“12336”举报热线的监督作用，接到57个举报电话，来信举报3宗，来访举报1宗，省厅交办7宗，合计反映案件68宗；办结63宗，剩余5宗仍在调查处理中。

（六）加大信访维稳力度，积极受理行政诉讼。建立“属地管理、分级负责、突出重点、协调解决、完善制度、源头预防”的国土规划信访机制，制定了《重大征地事项社会稳定风险评估实施办法（试行）》。妥善处理信访积案，相继开展了国土资源信访积案专项治理百日行动和化解信访积案“双百”行动，共受理各类信访件225件，办结203件，办结率为90%。共受理行政诉讼案件9宗，其中6宗胜诉，3宗未审结；行政复议案件5宗，复议机关均依法维持了我局所做出的具体行政行为。

（七）创造交流平台，加强队伍建设。通过公选、选调、挂职大力加强公务员队伍建设，鼓励科级干部积极参加处级领导干部的公推公选，先后推荐了6人参加干部公选，有3名同志被市委列为相关职位的差额考察人选。通过全省遴选，共选调5名年轻优秀、富有基层工作经验的公务员补充到局机关。鼓励干部积极参与全市的干部挂职锻炼中去，共安排了3名35岁以下的科级干部到镇街挂职锻炼，同时，迎来了4名从企业、镇街等单位到我局挂职锻炼的干部。

(八）廉政风险防控试点工作基本完成。市、区、镇三级国土规划系统认真做好市纪委交办的廉政风险防控试点工作，形成一大批图表成果和制度成果，为市纪委将在全市部署廉政风险防控工作提供了范本。拟定了《佛山市国土规划管理事权下放监督检查考核办法》，开展了对各区土地和规划审批材料的抽查工作，有效推动各区依法规范、高效廉洁行使下放事权。

下半年工作打算

在总结工作的同时，我们也意识到，受各方面因素的影响，土地规划管理工作还存在不少深层次的问题有待破解，主要有：一是组团中心的功能不突出。各组团中心的带动和引领作用有待提升。二是用地供需矛盾十分突出。按目前全市每平方公里建设用地产出GDP不足5亿元测算，未来十年我市新增用地已无规划指标空间。三是用地粗放、土地利用效率低下。2011年全市每平方公里建设用地产出GDP4.95亿元，与广州7.87亿元、深圳11.75亿元的产出有较大差距。四是“三旧”改造进展缓慢。今年1—5月全市启动的改造项目只有20多个，用地面积不到5000亩。针对上述情况，今年下半年主要抓好以下工作。

一、借助城市升级平台，逐步提升城市内涵和品质。贯彻落实省城镇化会议精神，以提升城市化品质为目标，加快城市总体规划、近期建设规划、城市中轴线规划、低碳城市规划等编制步伐，广泛征求各方意见，吸纳社会意见，提升规划编制质量。整合国土资源和规划电子政务系统。充分借助城市升级平台，以项目为载体，推进规划落实到空间，强化组团中心功能，逐步提升城市内涵和品质。

二、强化节约集约用地观念，提高土地利用效率。彻底转变传统的依靠新增指标发展经济的用地观念，充分挖掘“三旧”用地、农村集体建设用地和闲置土地的潜力，加大城市存量土地二次开发的利用。深入推进制度创新，建立科学有效的市场化的土地资源配置机制和土地管理调控机制。做好全市建设用地供应计划落实监督工作，加强经营性房地产用地和工业用地的供应管理。加强检查和监督土地使用权的出让、转让、租赁和作价出资等交易过程。继续实施土地差别化管理，确保重点项目的及时落地，建立常态的批后监管机制。

三、完善配套政策，盘活存量用地。进一步完善全市“三旧”改造工作专项考核办法和佛府办[2012]37号的实施细则，尽快出台实施。加大对“三旧”改造完善历史用地手续办理工作的督办力度。尽快启动“三旧”改造信息系统建设，统一全市“三旧”改造项目的统计、审批、管理等。提前筹备 “三旧”改造地块“标图建库”动态调整工作，争取早日将我市“三旧”改造等相关土地管理实践和摸索上升为国家政策。

四、加大统筹协调力度，加快重大项目建设步伐。继续跟踪协调城际轨道、城市轨道、交通站场规划线路、沿线站点、土地控制等工作，特别是加大城市轨道交通TOD开发模式的探索力度，跟踪和落实站场、站点TOD开发的前期工作方案。做好绿地集团、万达集团、苏宁集团等招商引资的协调工作。严格督办各区保障性安居工程用地落实情况，每月跟踪统计。

五、强化土地确权、土地储备，提升存量空间利用质量。加快完成土地确权工作，督促落实倒逼计划，对进展较快的镇街要进一步巩固核界成果，尽快全面转入发证阶段，确保按期实现确权登记发证全覆盖。尽快出台《佛山市轨道交通土地储备实施意见》，配合做好市属国有企业已储备土地和移交工作，衔接落实市农科所旧址地上建筑物清理工作。

六、加强社会建设，提高服务水平。加快近期建设规划的编制步伐，进一步完善公共设施，打造更多的城市公共开放空间。推进高标准基本农田建设，完善基本农田补贴保护制度，进一步加大耕地保护力度。积极增加普通商品住房和保障性住房供应规模，提供土地保障。完成国土资源涉密网建设，规范基础测绘数据的管理环境。编制《地理市情监测方案》。提升测绘基础服务功能，加强测绘成果管理。加强地质环境矿产资源管理，推动群测群防体系建设，强化监督预警，提升基层应急处置能力，加强矿山开采及矿山地质环境治理工作的监管。

七、强化共同责任制度，提升违法查处质量。推进形成“党委领导、政府负责、部门协同、公众参与、上下联动”的土地管理新格局。利用信息化手段完善贯穿市、区、镇三级的违法线索发现、反馈、处置机制，将监管关口前移、重心下移，做到常态监管、动态跟踪、刚性执法。

八、深化行政审批改革，提升行政管理质量。深入开展“企业暖春活动”，优化重大项目行政审批流程，缩短审批时间，提高审批效率，创新服务内容，营造有利于企业投资发展的“软环境”。积极应对企业的合理诉求，推进市重大项目顺利建设。广泛深入地推进地理空间框架建设成果，运行和完善天地图（佛山），为市民提供快捷、高效的城市地理信息查询。

二〇一二年七月十三日